תשתית, סביבות ומסלולי עבודה — לידיעת אייל עמית

גרסה: v1.0  |  תאריך: 2026-03-29  |  מקור החלטות: צוות 100

מסמך זה מסכם כיצד הצוות בונה ומפרסם את האתר (מקומי → סטייג'ינג → פרודקשן ב־uPress), ומפריד בין עבודה טכנית לבין תוכן ועיצוב שתלויים בך. המקור המלא לצוות נשאר במאגר (Markdown) — לאייל מועבר רק Word או PDF.

# 1. שני מסלולים במקביל

כל פיתוח האתר רץ במקביל על שני מסלולים. החוק המחייב: התשתית והקוד (מסלול ב׳) תמיד לפני מילוי תוכן סופי ועיצוב (מסלול א׳).

| מסלול | משמעות |
| --- | --- |
| א׳ — תוכן ועיצוב | טקסטים, ויזואל, אישורים שלך, מילוי עשיר. תלוי בך; בזרם הזה הפרויקט נשאר ביחס לשלב M1 עד שתשחרר תוכן/כיוונים. |
| ב׳ — טכני, תשתית, קוד | סביבת Docker מקומית, סטייג'ינג ב־uPress, תבנית, תוספים במינימום, Git, תיעוד תשתית. מתקדם לשלב M2 — ללא חסימה מתוכן. |

# 2. סדר סביבות

• קודם: פיתוח מקומי בתוך Docker עד שיש בסיס יציב.

• אחר כך: סטייג'ינג ייעודי ב־uPress (אחרי שהמקומי מוכן להעתקה או דחיפת קבצים).

• פרודקשן: הדומיין והאתר הקיים כבר ב־uPress; מעבר סופי (cutover) לפי חבילת מיגרציה מאושרת.

# 3. גרסת PHP ותאימות

נבחרת גרסת PHP אחת לפי מה ש־uPress מאפשר לחשבון. אותה גרסה משמשת גם בסביבה המקומית — כדי שלא יהיו הפתעות בין המחשב לשרת. צוות התשתית מתעד זאת ב־runbook.

# 4. Git לעומת מה שעולה לאתר

כל קוד האתר שנכנס ל־Git חי בעץ פריסה נפרד (תיקיית site — בעיקר wp-content: תבנית־בת, תוספים מותאמים אם יש). תיקיות תקשורת צוותים, מסמכי docs וסקריפטים — נשארים במאגר ולא מועלים לשרת.

# 5. דוא"ל

לא מגדירים שליחת דוא"ל בסביבה המקומית. הגדרות דוא"ל בשרת — כשהסביבה באוויר, לפי uPress או תוסף.

# 6. סיסמאות

סיסמאות וגישות מתועדות אצל צוות התשתית, מחוץ ל־Git. אחרי עלייה לאוויר — בוצעת רוטציה/עדכון סיסמאות למערכת הרלוונטית, כחלק מצ'קליסט המסירה.

# 7. קטלוג (כתובת חיה)

שומרים את נתיב הקטלוג כפי שהוא באתר החי היום (כולל QR ומודפסים) — בלי שינוי slug בלי החלטה מפורשת של ההנהלה.

# 8. גיבויים

ב־uPress משתמשים בגיבוי המובנה בפאנל. במחשב המקומי — Git לקוד. אין דרישה נפרדת ל־snapshot מקומי של מסד הנתונים לפרויקט זה.

# 9. מה נדרש עכשיו מהצוות הטכני (סיכום)

• לנעול גרסת PHP מול uPress וליישר את סביבת Docker.

• להגדיר בבירור מה בדיוק עולה בפריסה לעומת מה נשאר רק במאגר.

• לפתוח סטייג'ינג ב־uPress אחרי שהמקומי עובד.

• לכלול במסירה: רוטציית סיסמאות אחרי go-live.