# צ'קליסט פגישה — אייל · Chapters full-site · 2026-06-23

לנמרוד בלבד (מסמך פנימי — לא להגשה לאייל כ-.md)

## קישורי בסיס

מה נדרש ממך (עדיפית): http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/what-we-need.html

Staging (אתר הבדיקה): http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/

גרסת Hub: 1.9.1 · בנייה 2026-06-23

# מנופים עסקיים (למה הפגישה חשובה)

☐ CP-01 — פילר נחירות/דום נשימה: המנוף הגדול ביותר לתעבורה אורגנית ו-AI citation.

☐ WP-01 — מעקב המרות (generate_lead + wa.me) — כבר ב-Wave-1; אימות ב-cutover.

☐ 48 עדויות — E-E-A-T ואמון בעמודי שירות.

☐ BN-01 — מותג/ישות: הסרת «סטודיו נשימה מעגלית» לעקביות NAP.

פרטים: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/content-proposals.html

# לפני הפגישה (5 דק)

☐ Hub — what-we-need.html: 7 עדיפויות → פתח

☐ תדריך פגישה → פתח

☐ Staging מוכן לסיור → פתח

# 1. פתיחה (5 דק)

| מה הושלם | Chapters על כל האתר; content-diff; team_50 + team_190 PASS |
| --- | --- |
| מיזוג | chapters-home → main @ 6d898a7 (23.6) |
| מה לא קרה | eyalamit.co.il עדיין legacy — cutover = M7 |
| מסגרת | היום: סקירה + אישורים; אחרי: M5 → M6 → M7 |

# 2. סקירה חיה על staging (40 דק)

סדר מומלץ — לחץ על כל שורה:

1. בית — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/

2. השיטה — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/method/

3. טיפול — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/treatment/

4. סאונד הילינג — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/sound-healing/

5. שיעורים — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/lessons/

6. אודות — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/eyal-amit/

7. מוקש דהימן — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/eyal-amit/mokesh-dahiman/

8. מוזה + ספרים — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/books/

9. חנות (5 מוצרים) — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/shop/

10. FAQ — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/faq/

11. בלוג — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/blog/

12. צור קשר — http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/contact/

במהלך המעבר: הדגש verbatim, נגישות, wa.me, טפסים — לא תיקונים טכניים.

# 3. אישורים ממך — לפי עדיפות (30 דק)

## עדיפות #1 — 15 הצעות תוכן SEO/GEO

• דף Hub: Hub: content-proposals.html

• מנוף עסקי: CP-01 פילר נחירות/דום נשימה

• יעד: אישור / דחייה / עריכה; ייצוא JSON

## #2 — 48 עדויות

• נקודת כניסה: Hub: what-we-need.html

• השלמות I1: Hub: materials-intake.html

• יעד: אישור אופן הצגה + אצירה

## #3 — מותג מושמט (WP-06)

• החלטה: סטודיו נשימה מעגלית — מושמט או ניסוח חלופי

• קשור: Hub: content-proposals.html (BN-01)

## #4 — מדיה

• השלמות: Hub: materials-intake.html

• מדיה ותמונות: Hub: media-intake.html

• חסר: hero ל-4 שירותים, כריכות, מוקש/גלריות

## #5 — משפטי + EN

• EN לאישור: Staging: /en/

• נדרש: פרטיות / נגישות / תקנון — נוסח או אישור טיוטה

## #6 — Clarity (EYL-1)

• מדריך Clarity: Hub: files/to-eyal/2026-06-19--clarity-setup-guide/clarity-s

• נדרש: project_id לפני go-live (GA4 כבר פעיל)

## #7 — וואטסאפ

• אישור: +972 52-482-2842 — materials-intake (WA)

# 4. סגירה (10 דק)

| M5 timeline | SEO pillar, מדיה, עדויות — מה חוסם? |
| --- | --- |
| M6 | design-QA responsive — אחרי מדיה |
| M7 יעד | תאריך cutover ל-eyalamit.co.il |
| ממך השבוע | proposals + 3 hero + Clarity |

# נקודות מפתח (אם נשאל)

☐ למה לא prod? — M7 מכוון; חוסמים = תוכן/מדיה/אישורים

☐ team_190? — PASS 23.6; F110-01 סגור

☐ תוכן שונה? — לא; verbatim; חריג מותג מאושר

# קישורי Hub — לחיצה

מה נדרש ממך — עדיפית: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/what-we-need.html

כניסה: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/index.html

תדריך פגישה: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/meeting.html

15 הצעות תוכן: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/content-proposals.html

פערי תוכן: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/what-we-need.html

השלמות מאייל: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/materials-intake.html

מדיה ותמונות: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/media-intake.html

משימות והחלטות: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/tasks.html

מפת דרכים M1–M7: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/roadmap.html

קליטת תוכן: http://eyalamit-co-il-2026.s887.upress.link/ea-eyal-hub/content-intake.html